УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя

Кричевского районного

исполнительного комитета

М.А.Асмоловский

«27» июля 2018 г.

МЕРОПРИЯТИЯ

по проведению с 1 августа по 31 августа 2018 г. месячника организации и содержание строительных площадок

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Назначить ответственное должностное лицо по контролю за проведением месячника организации и содержание строительных площадок (далее - месячник) | отдел архитектуры и строительства районного исполнительного комитета | до 01.08.2018 |
| 2. | Обеспечить информирование населения и работающих в строительных организациях о проведении в районе месячника | руководители строительных организации района (далее – руководители организаций), учреждение «Редакция Кричевской районной газеты «Кричевская жизнь» | до 03.08.2018 |
| 3. | У проходных, на территории организаций, строительных площадках (далее - площадках) разместить тематические плакаты о необходимости соблюдения работниками личной безопасности | руководители организаций | до 03.08.2018 |
| 4. | Работников на площадках обеспечить санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, душевыми, помещениями для приема пищи и отдыха) | руководители организаций | до 07.08.2018 |
| 5. 1. | Территории площадок, во избежание доступа посторонних лиц, оградить защитным 2 | руководители организаций 3 | до 08.08.2018 4 |
|  | ограждением высотой не менее 1.6 м |  |  |
| 6. | У въезда на площадки установить схемы внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов, конструкций, мест разворота транспортных средств и источников противопожарного водоснабжения | руководители организаций | до 09.08.2018 |
| 7. | На площадке, в местах перехода через траншеи, канавы, установить переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1м, с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м | руководители организаций | постоянно |
| 8. | Обеспечить освещение площадок в темное время суток в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046 | руководители организаций | постоянно |
| 9. | Колодцы, шурфы и другие выемки на площадке закрыть крышками, щитами (или оградить) | руководители организаций | постоянно |
| 10. | Складирование строительных материалов производить на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания | руководители организаций | постоянно |
| 11. 1 | Между штабелями материалов предусмотреть проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов 2 | руководители организаций 3 | постоянно 4 |
| 12. | Обеспечить трудовую и производственную дисциплину, исключив допуск к работе лиц в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения | руководители организаций | в течение рабочего дня |
| 13. | Организовать проведение внеочередной проверки знаний по вопросам охраны труда работников и должностных лиц, допускающих нарушения правил и норм по охране труда | органы контроля, руководители организаций | при допущении нарушений |
| 14. | Обеспечить работников по установленным нормам средствами индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающими безопасность труда | руководители организаций | до 13.08.2018 |
| 15. | Районной мобильной группе в строительстве в рамках месячника провести мониторинг по соблюдению правил охраны труда на площадках | руководитель районной мобильной группы в строительстве | в течение месячника |
| 16. | В ходе проведения месячника заслушивать должностных лиц и работников, допустивших нарушения требований законодательства об охране труда | руководители организаций | до 31.08.2018 |
| 17. | Предоставить в отдел архитектуры и строительства районного исполнительного комитета информацию о выполнении настоящих мероприятий | исполнители мероприятий | до 03.09.2018 |

Начальник отдела архитектуры и строительства

районного исполнительного комитета											М.В.Фролов

27 июля 2018 г.

тел. 26 627